- 宁波市“科技创新2025”重大专项实施方案

- 编制工作推进方案

为贯彻落实《宁波市“十三五”科技创新规划》与《宁波市“中国制造2025”示范城市建设行动纲要》，加快推进实施宁波市“科技创新2025”重大专项，现就重大专项实施方案编制工作提出如下方案。

一、重大专项设置

根据《宁波市“十三五”科技创新规划》与《宁波市“中国制造2025”示范城市建设行动纲要》，宁波市“科技创新2025”重大专项设13个专项，具体为：高端精细化工、关键基础零部件、新型磁性材料与器件、高性能金属材料、海洋新材料、先进碳材料、高档数控机床与机器人、智能芯片及基础软件、智能信息设施及产品、清洁能源与装备、高性能诊疗设备、新能源汽车、第三代半导体。每个专项实施期原则上不超过5年。

二、重大专项的目标定位

重大专项的主要方向是面向全市重点领域、重点产业的重大科技需求，聚焦细分领域重大技术问题或技术瓶颈，凝练布局创新任务。

重大专项的主要任务是开展重大关键共性技术攻关、重大战略产品开发、重大科技成果转化、重大科技示范工程建设。

重大专项的主要目标是破突一批产业关键共性技术，开发出一批在全国乃至全球领跑的标致性、战略性的产品（装备、工艺等），推进一批重大科技成果转化落实，崔生形成一批新兴产业，引领和支撑我市智能经济发展和中国制造2025示范城市建设，带动全市产业创新转型。

三、重大专项组织实施机制

重大专项的实施方式是以产业链中的关键技术节点为核心，进行全链条设计，一体化组织实施。全链条指得是从全产业链（原材料—器件—产品）、全创新链（前瞻研究—技术开发—成果转化—应用示范）两个维度进行设计和布局创新任务。一体化实施指得是研发与转化同步推进、试验与示范同步展开。原则，重大专项中产业化目标导向很明确的项目或课题，要求以企业为牵头单位，与高校院所合作的方式联合实施。重大专项中前瞻性、基础性的项目或课题可以由高校院所牵头实施。比较理想的状态是，项目或课题在实施中，申报承担单位既竞争与合作。

重大专项在谋划、组织上应与全市的产业招商、科技招商、人才引进（培养）、产业园区建设等重大产业建设项目有机结合，要把实施、委托重大专项项目作为今后产业招商、科技招商和人才引进培养的有效载体，可以考虑允许市外的有关科研机构、人才团队承担实施重大专项项目或课题，但要求项目成果必须在我市转化落地，由项目成果崔生的企业必须在我市注册，从而最大程度地吸引国内外相关企业和高端创新要素向我市集聚。

借鉴国家省部会商的机制，鼓励探索市县联动的重大专项管理机制，充分发挥区（县）、市的积极性，形成市县两级共同出资助，成果共享的管理机制。

四、重大专项创新任务布局原则

凝练布局重大专项创新任务，应体现以下三个原则：

一是项目（课题）要有一定的前瞻性和引领性，能够领跑全国乃至全球，但我们宁波必须要相应的机会，能够抢占到先机；

二是项目（课题）目标有实现的可能，只要宁波通过努力，能够具备相应的基础和条件去实施，有希望实现项目（课题）的目标；或者如果我们宁波不具备条件，但通过各种合作方式，吸引国内外的有关单位和人才共同实施，有望实现项目（课题）目标。

三是项目（课题）有单位、有人愿意实施，项目（课题）申报指南发布后，申请单位最好能形成竞争态势，不要出现无人愿意申报承担的现象。

五、重大专项基本框架

重大专项的创新任务由项目和课题组成。项目一般为综合性的、集成性的任务，如某一重大产品、重大（示范）工程的研发和建设等。项目下面可以下设立课题，课题是为完成项目的目标和任务分解设立的，一般为某个关键核心技术研发等任务。同一项目分解出来的若干课题应在项目和课题间建立有机集成和衔接的机制，保证课题对项目的支撑。

六、重大专项经费需求测算

为实施“科技创新2025”重大专项，市里“中国制造2025”示范城市建设专项资金安排每年2亿元用于支持实施重大项目。为贯彻落实唐一军书记关于“科技创新资金要做到精准式扶持、点穴式支持”的指示要求，进一步集中财力，强化对重大专项的支持，我局计划进一步整合预算内的科技创新资金，争取形成每年4-5个亿，5年20亿元左右的资金来集中支持实施重大专项。由于资金有限，分散到13个专项中，平均每个专项资金不足2亿元，因此，在重大专项的任务布局上要体现“有所为、有所不为”和“有限资源、集中突破”，真正把我市最需要实施的项目任务给提练出来。同时，资金需求估算上，要实事求是、科学测算。

同时，为保障专项任务的实施，计划每个课题的支持强度500万-1000万元，但要求承担单位（企业）给予1：2的自筹经费配套。

附件1： 关键基础零部件组项目实施方案征集

（一）项目所在领域发展背景分析

1、结合国家重大需求，分析国内外发展趋势

2、宁波相关产业基础与需求分析

3、开展该项目的意义

（二）项目实施思路

1、项目目标

2、主要研究开发内容以及考核目标（包含技术指标）

3、技术路线图

（三）项目管理机制

1、项目组织模式

2、经费投入概算及筹措

4、指标完成评价方法与考核依据

5、年度推进计划

（四）已有工作基础

1、已有研究基础

2、已有工作条件与技术优势

（五）项目完成后拟取得的标志性成果

1、关键共性技术（对已有产业的提升）：

2、颠覆性技术（培育全新产业）：

3、前瞻性技术（推动科学发展，对未来产业潜在影响）：

附件2       宁波市“科技创新2025”重大专项

行业重点企业基本情况调查表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人代表 |  |  | 所有制类型 |  | 外资比例 |  |  |
| 所属行业 |  |  | 所属地区 |  | 注册资金 （万元） |  |  |
| 总 资 产 （万元） |  |  | 固定资产 （万元） |  | 所有者权益 （万元） |  |  |
| 占地面积（M2） |  |  | 建筑面积（M2） |  | 资产负债率 |  |  |
| 职工总人数（人） |  |  | 其中初中及以下（人） |  | 其中大专及以上（人） |  |  |
| 研发人员占比 |  |  | 工程技术中心 （省级、市级或自设） |  | 年度研发经费投入（万元） |  |  |
| 主要产品 |  |  |  | 生产能力 |  |  |  |
| 核心装备（自制、国产、进口） |  |  |  | 核心技术来源 |  |  |  |
| 授权专利数(发明,实用新型） |  |  |  | 研发条件 |  |  |  |
|  | 单位 | 2014年 |  | 2015年 |  | 2016年 |  |
| 资产总额 | 万元 |  |  |  |  |  |  |
| 工业销售收入 | 万元 |  |  |  |  |  |  |
| 工业利润总额 | 万元 |  |  |  |  |  |  |
| 工业实交税金 | 万元 |  |  |  |  |  |  |
| 获名牌/商标/免检产品、市级重点工业新产品、装备制造业首台（套）产品情况： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业未来发展设想及技术需求： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业对该行业领域技术发展和市场的看法与判断： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业拟申请的市重大专项项目建议： |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人： 电话： 邮箱： |  |  |  |  |  |  |  |

备注：附件1、附件2完成后，请发送至xczhang@nit.zju.edu.cn，电话13757412050，张老师。